# Tidsplan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Uge** | **Beskrivelse** | **Datoer** |
| 19 | 1. møde med Systematic  Projektbeskrivelse | Mandag d. 4/5-15  Afleveret torsdag d. 7/5-15 |
| 22 | 2. møde med Systematic  Vejleder til bachelorprojekt tildeles | Onsdag d. 27/5-15  Frist torsdag d. 28/5-15 |
| 25 | Forprojekt til bachelorprojekt | Frist mandag d. 15/6-15 |
| 26 | Forprojekt godkendes | Frist fredag d. 26/6-15 |
| 35 | Start af bachelorprojekt |  |
| 37 | Kravspecifikation færdig |  |
| 38 | Start kodning |  |
| 47 | Sidste frist for større ændringer i koden og rapportskrivning igangsættes |  |
| 48 | Test |  |
| 51 | Rapporten færdigskrives og afleveres | Frist onsdag d. 16/12-15 |